芜湖欧宝机电有限公司

2023年度基建维修咨询报价文件

芜湖欧宝机电有限公司本着公平、公正、公开的原则，面向社会公开咨询具有房屋建筑总承包三级及以上资质或建筑防水三级及以上资质的建筑企业参与咨询。现将具体事宜公布如下：

- 工程范围：

芜湖欧宝机电有限公司范围内单项工程造价在5万元以内（含5万元）的基建项目或日常的建筑物维修项目（超过5万元的另行发布咨询）。

二、报价方式：

本次咨询报价采用定额计价模式，安徽省建筑、装饰装修工程定额（2009）、安徽省安装工程定额（2009）以及相关配套文件，各被咨询单位按照要求自行考虑报价以及最终的总价下浮比例。

三、特殊承诺要求：

1、文明生产：乙方在厂区内施工必须遵守甲方厂纪厂规，服从甲方现场管理，遵守甲方企业各项管理标准并执行。

2、安全生产：乙方负责本单位职工的安全教育、安全管理工作，乙方施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方承担。

四、被咨询单位应提交的资料复印件加盖公章，现场提交原件审核并退还。

1、企业营业执照（副本）；

2、资质证书（副本）；

3、安全生产许可证（副本）；

4、法人委托书及被委托人身份证复印件；

5、拟派项目管理人员的资质证书及身份证复印件。

五、被咨询书报价方式：

确定报价取费费率及计算格式；确定优惠幅度及优惠计算格式。

- 六、接受咨询截止时间为：2023年6月23日上午8时前，各被咨询单位将报价文件、营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）、委托人身份证、项目管理人员资质证书（均需原件），单位介绍信（授权委托书）及上述资料复印件、（盖公章）放入文件袋中密封，在密封处加盖骑缝公章；在和评委会上由评审小组统一拆封。

七、芜湖欧宝机电有限公司综合部将组织有关人员进行评选和确定中选单位，但对中选结果不做任何解释，参加咨询单位也不得有任何异议。

八、芜湖欧宝机电有限公司综合部（简称甲方）将与中选单位（简称乙方）签订《2023年度日常维修工程施工合同》，合同主要条款：

1、基建维修工程由甲方直接分配工作任务并负责组织实施。乙方必须服从分配，并在规定时间内完成该工程。

2、乙方接到基建维修或基建工程任务后，要做好施工前的各项准备工作，并按照甲方要求开工时间开工。乙方在甲方要求开工后一周内还未开工，如非甲方原因推迟一天乙方向甲方支付违约金300元。

3、甲方为乙方指定施工材料堆放及工作场所，乙方必须无条件服从甲方指定的工作场所。如乙方对甲方指定的材料堆放及工作场所有异议，可以书面形式向甲方反映，未经甲方同意的，不得自行随意堆放建筑材料，凡乱堆乱放的施工单位，将支付违约金200元/次。由于乙方对施工材料管理不善，导致厂区环境污染或影响厂区正常生产经营的，将支付违约金400元/次。建筑垃圾由乙方自行处理，如在处理过程中产生不良后果，造成的损失，由乙方全部承担。若乙方不按照甲方要求或不能在甲方指定期限内处理完毕的甲方有权委托第三方处理，由此发生的费用和造成的损失由乙方负责承担。

4、乙方要做好施工过程中的各项记录，进货材料严格按照甲方要求进行采购，并及时向甲方提供材料的相关证明。乙方不能及时提供施工材料的证明时，甲方有理由认为材料不合格，并要求返工。由此发生的费用由乙方自行承担。

5、基建维修工程竣工后，乙方应立即清理施工现场的建筑材料、垃圾并保持整洁干净，同时，以书面形式向甲方要求进行工程验收。乙方如不按照甲方要求清理垃圾，甲方有权利委托第三方清理，由此发生的费用和造成的损失由乙方承担。

6、乙方必须确保不低于5人各专业基建维修人员及1名管理人员。

7、每月必须在接到甲方水、电费缴纳通知后五个工作日内到甲方财务部办理缴纳手续，无故延期三个工作日将支付违约金50元/天。

8、乙方必须每月15日上报上月基建维修资料、书面预（结）算并含电子版预（结）算，无故延期三个工作日将支付违约金50元/天。

9、乙方在基建维修施工中必须将主材、辅材、特殊材料配件价格及品牌上报甲方确认后方可进行采购使用安装，若乙方未能提供主材、辅材、特殊材料配件价格及品牌，甲方将单方确定价格同时作为不合格产品降低标准使用，乙方不得提出任何理由拒绝，并承担一切经济损失，甲方保留追究其责任的权利。

九、联系人：李云雷            联系电话：18949518787